水西生态园系列工程招标文件

一、施工内容及报价要求：

1、土方工程：按立方报价（含挖运等一切费用在内、并按标高要求平整），运距在1公里范围内；此外挖机（大型挖机，200以上）按小时报价（不计机械进出场费，含税收等一切费用在内），挖机驾驶员必须有精湛的手艺和扎实的作风（报价表见附表1）。选择哪种方式，由评委确定。

2、块石护坡工程：

（1）使用石材：材质坚硬的青石或麻石，自然面，平缝；

（2）用M5砂浆灌实，块石护坡厚度及高度根据施工现场确定；

（3）块石护坡工程量按实验收，按每方米石材护坡报价（含挖填土方、基础清理、主材、辅材、人工、机械、税收等一切费用在内）。（报价表见附表2）

3、塑石工程：

（1）由投标方做设计方案、技术方案以及施工方案，效果达到最佳；

（2）塑石按表面积每平方米报价（含一切费用在内，不再计其它任何费用），工程量按实验收。（报价表见附表3）

4、出入口连廊、拦水坝、亲水平台、景观道路工程：

（1）按图纸施工，并按安徽省土建2000定额计价，人工费按黄山市有关规定调整。流动津贴等均不计。

（2）使用材料必须经招标方认可，材料价格按施工当月的黄山市屯溪区市场信息价确定；

（3）投标时只报综合费率的百分比（含税收在内）。（报价表见附表4）

二、工程质量及保修要求：

工程质量必须达到国家规范，没有国家规范的要达到行业规范。所有子项工程必须经招标方验收为良好等级。未达到良好等级由中标方负责返修，并承担由此带来的损失。

除土方工程外，所有工程的保修期为两年，自竣工验收通过之日算起。

三、工程款支付：

工程竣工验收通过后付至合同价的60%，余款待工程审计后付至审计价的95%，保修金为10%（特别说明土方工程不留保修金），保修期满验收合格后一次性支付完毕。施工的电费按审计价的1%收取。

四、投标文件的组成：

1、投标人的资质、业绩、税务证明、单位介绍信、法人委托书、身份证复印件等。原件开标时送现场查验。

2、投标承诺书；

3、投标报价单；

4、塑石工程另附设计方案效果图、以及施工方案。

五、招标文件售价和投标保证金

1、土方工程：招标文件售价50元，投标保证金1000元；

2、块石护坡工程：招标文件售价100元，投标保证金2000元；

3、塑石工程：招标文件售价100元，投标保证金3000元；

4、进出口连廊、拦水坝、亲水平台、景观道路等土建工程招标文件售价200元，投标保证金5000元；

投标保证金开标时现场交纳，中标后投标保证金转为履约保证金，工程竣工后无息返还；未中标当场退还。

六、投标书的密封和投送时间：

1、投标书按上述子项密封，并加盖投标人章；

2、投标书送达日期：2009年8月21日上午9时前。送到地点：黄山学院总务处总务科，联系人：王先生，联系电话：0559-2546607。

逾期视为自动放弃。

七、开标评标：

1、开标、评标时间：2009年8月21日上午，9：30，地点：黄山学院建筑系会议室

2、评标办法：每个标段选择最低和次低的两个投标报价，由评委现场决定筛选办法，确定中标单位。

招标单位：黄山学院总务处、黄山学院财务处

招标监察单位：黄山学院监察审计处

2009年8月18日

水西景观园土方报价表（附表1）

| 投标单位 或施工人 |  |
| --- | --- |
| 施工要求 及报价 | 按立方报价（含挖运等一切费用在内、并按标高要求平整好），运距在1公里范围内，每立米方报价（不另计机械进出场费，报价中含税收等一切费用在内） 报价：每立米 元 |
| 按台班报价 | 按台班报价：大型挖机（200以上） 按小时报价，每小时 元。 |
| 挖机驾驶员姓名，技术熟练程序，工程业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 备注 |  |

投标人单位及姓名：

投标时间：

水西景块石护坡报价表（附表2）

| 投标单位 或施工人 |  |
| --- | --- |
| 施工要求 及报价 | （1）使用石材：材质坚硬的青石或麻石，自然面，平缝； （2）用M5砂浆灌实，块石护坡厚度及高度根据施工现场确定； （3）块石护坡工程量按实验收，按每方米石材护坡报价（含挖填土方、基础清理、主材、辅材、人工、机械、税收等一切费用在内）。 报价：每立米 元 |
| 投标承诺 |  |
| 投标说明 |  |
| 备注 |  |

投标人单位及姓名：

投标时间：

水西景塑石报价表（附表3）

| 投标单位 或施工人 |  |
| --- | --- |
| 施工要求 及报价 | （1）由投标方做设计方案、技术方案以及施工方案，效果达到最佳； （2）塑石按表面积（面积按钢丝网面积乘0.9计算）每平方米报价（含一切费用在内，不再计其它任何费用），工程量按实验收。 报价：每平方米 元 |
| 投标承诺 |  |
| 投标说明 | 1、投标时请附已竣工工程的效果图 2、本工程设计效果图 |
| 备注 |  |

投标人单位及姓名：

投标时间：

水西土建工程综合费率报价表（附表4）

| 投标单位 或施工人 |  |
| --- | --- |
| 施工要求 及报价 | （1）按图纸施工，并按安徽省土建2000定额计价，人工费按黄山市有关规定调整。流动津贴等均不计。 （2）使用材料必须经招标方认可，材料价格按施工当月的黄山市屯溪区市场信息价确定； （3）投标时只报综合费率的百分比（含税收在内）。 投标综合费率： %（也可报负数） |
| 投标承诺 |  |
| 投标说明 |  |
| 备注 |  |

投标人单位及姓名：

投标时间：